## Slide 1
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Аналитичен преглед на напредъка по
ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”
Първо заседание на КН на ОПРР 2007-2013 г. и КН на ОПРР 2014-2020 г.
6 октомври 2015 г., гр. София

## Slide 2
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Общ преглед на изпълнението на ОПРР към 15.09.2015 г.
Публикувани 48 схеми за предоставяне на БФП на обща стойност 3,131 млрд. лв. или 100% от бюджета на ОПРР (3,131 млрд. лв.)
Общ брой сключени договори – 1 109 с общ размер на предоставената БФП – 3,267 млрд. лв. или 104% от бюджета на ОПРР
Общ размер на плащанията по договори – 2,690 млрд. лв. или 82% от размера на договорираните средства и 86% от бюджета на ОПРР
Общ размер на сертифицираните разходи по договори – 2 103 млрд. лв. или 64,37 % от размера на договорираните средства и 67,16 % от бюджета на ОПРР
Notes: -Публикувани 48 схеми за предоставяне на БФП на обща стойност 3,131 млрд. лв. или 100 % от бюджета на ОПРР.
- Общ размер на плащанията по договори – 2,678 млрд. лв. или 82% от размера на договорираните средства и 86% от бюджета на ОПРР.
- Към края на 2014 г. очакван размер на плащанията – 2,465 млрд. лв. или 75% от размера на договорените средства и 79% от бюджета на ОПРР.
- Общ размер на сертифицираните разходи по договори – 2 103 млрд. лв. или 64,37 % от размера на договорираните средства и 67,16 % от бюджета на ОПРР .

## Slide 3: Финансово изпълнение на ОПРР към 02.10.2015 г.
Notes: 86 % - процентно изпълнение на плащанията спрямо бюджета на програмата.
104 % - процентно изпълнение на договорени средства спрямо бюджета на програмата.
82 % - процентно изпълнение на плащанията спрямо договорени средства по програмата

## Slide 4
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Прогноза за финансово изпълнение към 30.04.2016 г.
Обща стойност на сертифицираните разходи към 15.09.2015 г. – 914 млн. евро – ЕФРР или 67,16 % от бюджета на ОПРР
Прогноза за сертифицирани разходи към 30.04.2016 г. – 1 307 млн. евро – ЕФРР или 96,03 % от бюджета на програмата
Очакван риск от неусвояване на средства по програмата - 54 млн. евро – ЕФРР
Notes: Обща стойност на сертифицираните разходи към 03.06.2015 г. – 845 млн. евро – ЕФРР или 62,09 % от бюджета на ОПРР.
Прогноза за сертифицирани разходи към 30.04.2016 г. – 1 321 млн. евро – ЕФРР или 97,06 % от бюджета на програмата.
Очакван риск от неусвояване на средства по програмата - 40 млн. евро – ЕФРР.

## Slide 5
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Изпълнение на ОПРР по приоритетни оси LOTHAR system – ЕФРР евро
Notes: Изпълнение на ОПРР в Лотар.
ЕФРР – в евро.
Период Договорени Верифицирани Сертифицирани
Приоритетна ос 1 807 510 483
Приоритетна ос 2 366 268 254
Приоритетна ос 3 123 84 77
Приоритетна ос 4 82 78 78
Приоритетна ос 5 44 24 22

## Slide 6: Инвестираме във вашето бъдеще!
Инвестираме във вашето бъдеще!
Постигнат напредък от Фондовете за градско развитие по JESSICA
Фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС) ЕАД - 13 проекта с общ бюджет 79 млн. лв., в т.ч.:
  24,8 млн. лв. от ОПРР
  24,9 млн. лв. съфинансиране от Фонда
  29,5 млн. лв. собствено съфинансиране от проектните инициатори
  Договорени по ОПРР:104,6%; Разплатени: 78%
Регионален фонд за градско развитие (РФГР) АД - 20 проекта с общ бюджет 111 млн. лв., в т.ч.:
  27,5 млн. лв. от ОПРР
  54,7 млн. лв. съфинансиране от Фонда
  28,5 млн. лв. собствено съфинансиране от проектните инициатори
  Договорени по ОПРР: 77,4%; Разплатени: 56%
РФГР АД
Notes: Инициативата JESSICA се прилага в България с подкрепа на средства от ОПРР, предоставени под формата на нисколихвени кредити, вместо чрез БФП. Въпреки че инициативата JESSICA стартира на сравнително късен етап от изпълнението на програмата - едва през 2010 година, до момента е постигнат съществен напредък при прилагането на тази иновативна форма на подкрепа.
Средствата по JESSICA са насочени към развитие на градската среда, рехабилитация на индустриални зони, инвестиции в здравна, културна, спортна инфраструктура и др. Двата фонда са подписали договори за финансиране на 33 проекта за градско развитие на обща стойност 190 млн. лв., от които 52.3 млн. лв. по ОПРР, 79.3 млн. лв. – съфинансиране от страна на фондовия мениджър и 58 млн. лв. собствен капитал на проектните инициатори.
Общото ниво на разплащанията по инициативата JESSICA от двата Фонда за градско развитие, постигнато към 30 септември 2015 г., е 68% от средствата по JESSICA.
<number>

## Slide 7
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Успешни примери на ключови инвестиции
Интегриран градски транспорт
Рехабилитация/реконструкция на второкласна и третокласна пътна мрежа, изграждане на пътна инфраструктура
Обновяване и изграждане на зелена и достъпна градска среда
Изграждане и възстановяване на културна инфраструктура
Инициатива JESSICA
Ларгото - София
Северна скоростна тангента
Notes: Подкрепа за градския транспорт в големите градове
В рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт” по Оперативна програма „Регионално развитие” са предвидени 403 млн. лв. за развитието на интегриран градски транспорт в 7-те големи града на страната – София, Бургас, Варна, Пловдив, Плевен, Стара Загора и Русе. Акцентира се върху създаване на по-ефективен и бърз градски транспорт с по-малко потребление на енергия, изграждане на по-достъпна вторична инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове градски транспорт.
Проект за интегриран градски транспорт на Община Бургас
Общият размер възлиза на 131 млн. лв., от които: безвъзмездна финансова помощ - 101 млн. лв. и 30 млн. лв. – собствен принос на Община Бургас. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е сключен на 26 ноември 2010 г. със срок на продължителност до юни 2016 г.
Към 14.09.2015 г. са доставени: 28 бр. дизелови съчленени автобуси и 39 бр. метанови автобуса, които са в експлоатация; въведени в експлоатация са автобусно депо, работилница, дизел и метан станция и новоизградената централна автобусна спирка.
В процес на въвеждане в експлоатация е приключилата реконструкция и разширение на терминал „Меден Рудник“ и прилежаща територия. Изграждат се: Бърза автобусна линия, терминали и система от велосипедни алеи Етап І и Етап ІІ; четири пешеходни надлези и реконструкцията на Автогара „ЮГ“ и прилежаща територия.
Предстои публикуване на процедура за избор на изпълнител за извършване на проучвания за бъдещи инвестиции, които да надградят постигнатите резултати. Подписан е договор за обществена услуга между „БУРГАСБУС“ ЕООД и Община Бургас в съответствие с изискванията на Регламент 1370/2007 г.
На 27.08.2015 г. община Бургас като конкретен бенефициент по схема BG161PO001/1.5-01/2010 ”Подкрепа за интегриран градски транспорт в община Бургас” представи пред УО на ОПРР искане за изменение на апликационна форма (АФ) за голям проект, касаещо следните по-важни промени:
изграждане на 38 бр. заслони за междинни и крайни спирки по трасето на бързата автобусна линия, които са извън обхвата на съществуващите договори за концесии, сключени между община Бургас и концесионера. Спирковите заслони са изцяло в нови за съществуващата транспортна схема трасета, а останалата част, като местоположение, не засягат съществуващите заслони – обект на концесионния договор, описан в АФ.
Увеличаване на размера на финансовия дефицит, на инвестиционните разходи на проекта и на стойността на БФП.
Проведена е писмена процедура за увеличаване на БФП с не повече от 4,8 млн. лв за изграждане на заслони за междинни и крайни спирки по трасето на Бързата автобусна линия в рамките на проект BG161PO001/1.5-01/2010/001 „Интегриран градски транспорт на Бургас" с бенефициент Община Бургас. Това е допустима дейност по схемата и е съобразена с концепцията за така наречената „висококачествена автобусна услуга“ в градска среда, която включва не само осигуряване на бързина на предвижване, но също така и безопасност и комфорт на пътуване. Разработен е технически инвестиционен проект и изпълнението може да бъде възложено в максимално кратки срокове. Ревизираната Апликационната форма на големия проект с Анализ разходи и ползи, са изпратена към Европейската комисия с цел изменение на Решението на ЕК за одобрение на обхвата на големия проект.
Проект за интегриран градски транспорт на София
Общият размер възлиза на 122 млн. лв., от които 98 млн. лв. – безвъзмездна финансова помощ и 25 млн. лв. – собствен принос на Столична община. След ревизиран обхват на проекта, като новата обща стойност на проекта е 90,7 млн. лв., от които 78,3 млн. лв. – безвъзмездна финансова помощ и 12,4 млн. лв. – собствен принос на Столична община подписано е ново споразумение към ДБФП с намалените стойности.
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е сключен на 23 август 2011 г. Към 14.09.2015 г. са доставени 50 бр. нови нископодови съчленени тролейбуса, които са в експлоатация, и е приключил етап 1 от реконструкцията на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул.”България”. Доставени и въведени в експлоатация са 600 бр. нови Електронни информационни табла. След спестен ресурс е проведена втора процедура за доставка на допълнителни 420 ЕИТ към момента са доставени около 200 бр. ЕИТ. Изпълнява се договор за доставка и монтаж на Интелигентна система за управление на трафика.
Процедурата за избор на изпълнител за „Изграждане на нова трамвайна линия Семинарията – Дървеница“ е прекратена порадио бжалването на плана за регулация на новото трамвайно трасе и несъгласието на местната общественост с реализацията на проект като Компонента е отпаднал от обхвата на проекта. на 12.06.2015г. е изпратена ревизирана апликационната форма и подкрепящите документи до ЕК за одобрение на редуцирания обхват на проекта. и преобразуването му от голям в неголям.
Подписан е договор за обществена услуга между Център за градска мобилност и Столична община в съответствие с изискванията на Регламент 1370/2007 г.
Проекти за интегриран градски транспорт в петте големи града
През юли и август 2012 г. са подписани договори с общините: Варна, Плевен, Пловдив, Русе и Стара Загора. Общият размер на проектите възлиза на 125,9 млн. лв., от които 112,5 млн. лв. – безвъзмездна финансова помощ. Подписани са договори за обществена услуга между „Тролейбусен транспорт“ ЕООД Плевен и община Плевен, както и между „Тролейбусни превози“ ЕООД и община Стара Загора в съответствие с изискванията на Регламент 1370/2007 г.
Проект за интегриран градски транспорт на Варна
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е сключен на 9 юли 2012 г. Общият му размер възлиза на 114 млн. лв., от които 91 млн. лв. – безвъзмездна финансова помощ и 23 млн. лв. - средства на общината, като след процедура по анексиране общата стойност на проекта възлиза на 107 млн. лв.
Към 14.09.2015 са доставени 70 бр. нови нископодови автобуса, които са в експлоатация. Подписан е договор за обществена услуга (ДОУ) между община Варна и вътрешния оператор и партньор по проекта "Градски транспорт" АД.
Сключени са всички основни договори с изпълнители за: изграждане на коридор за бърза автобусна линия (BRT); съоръжения за колоездене; подобрения на 3 крайни спирки; мерки за подобряване на достъпността; предимство на масов градски обществен транспорт (МГОТ) на кръстовища; система за информация на пътниците в реално време; център за контрол на МГОТ; автоматизирана билетна система; строителен надзор за всички компоненти по проекта. Предстои съгласуване на инвестиционни проекти и издаване на рашрешения за строеж.
Проект за интегриран градски транспорт на Пловдив
Към 14.09.2015 са сключени всички договори с изпълнители: към момента са изградени около 20 км от общо 48 км. велоалеи; внедряване и експлоатация на системата за управление на градския транспорт, изграждане и внедряване на Център за управление на трафика; Проучване за планиране на градския транспорт. Предвижда се проекта да приключи до края на 2015г.
Проект за интегриран градски транспорт на Стара Загора
Към 14.09.2015 г. предстои въвеждането в експлоатация на обектите по градска пътна мрежа (вкл. велоалеи и рампи за хора с увреждания). В началото на месец август са подписани договорите за доставка на 55 бр. дизелови автобуса висок екологичен клас за нуждите на обществения градски транспорт в град Стара Загора, като част от проекта.
Изпълнен е договорът за ремонт и рехабилитация на тролейбусно депо и доставка на оборудване за депо. Доставени и въведени в експлоатация са 14 броя нови нископодови тролейбуса и специализиран автомобил.
Приключили са договорите за ремонт и рехабилитация на контактна мрежа и изграждане на въздушно-контактна мрежа; ремонт и рехабилитация на токоизправителни станции и изграждане на информационна система (телематика). Предвижда се проекта да приключи до края на 2015г.
Проект за интегриран градски транспорт на Плевен
Към 14.09.2015 г. се изпълняват сключените договори за процедури на инженеринг за следните компоненти: Облагородяване на спирките; Изграждане на велоалеи; Изграждане на тролейбусно депо; Рехабилитация и реконструкция на Въздушно контактна мрежа. Приключени и въведени в експлоатация са обектите от следните договори: Изграждане на Система за управление и контрол на МГОТ и Интелигентна система за управление на трафика.
Проект за интегриран градски транспорт на Русе
Към 14.09.2015г. се изпълняват договорите за: Реконструкция на кръгово кръстовище, изграждане на подлез и обособяване на бус ленти и лента за паркиране - бул. Цар Освободител - проектиране, СМР, авторски надзор; Изграждане на подлез при ж/п линията за свързване на кв. Родина с центъра проектиране, СМР, авторски надзор; Изграждане на система за контрол и управление на обществения транспорт (СКУОТ) - СМР и тролейбусна инфраструктура“; Подобряване достъпността до ОГТ в кв. Чародейка; Подобряване достъпа до спирките на ОГТ и безопасността за пешеходци и велосипедисти на бул. България - проектиране, СМР, авторски надзор; Оборудване на електронна система за таксуване и на система за контрол и управление на обществения транспорт (СКУОТ). На спирките са поставени са около 50 бр. електронноинформационни табла от общо 100. Предстои изграждане на 14 км. велоалеи.
Изготвен е план за изграждане на мрежа от велоалеи, проведени са обществени обсъждания за избор на трасета.
<number>

## Slide 8
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Ефект от изпълнението на ОПРР
Общ брой приключени проекти – 902 бр.;
Обновени/реконструирани сгради на образователна, социална и културна инфраструктура – 1038 бр.;
училища - 453 сгради;
детски ясли и градини - 388 сгради;
сгради на културната инфраструктура – 72 (55 читалища и 17 сгради на държавни културни институции - 3 училища в сферата на културата, 3 театри, 3 опери, 4 музея и 1 концертна зала);
Социална инфраструктура - 82 сгради
(45 социални институции и 37 бюра по труда);
- Обновени/реконструирани сгради на университети – 43 бр.;
НМБИИ гр. София
Икономически университет – гр. Варна
Градска среда - гр. Русе
Асенова крепост
ЦНСТ – гр. Габрово
ОУ – гр. Панагюрище
Notes: Общ брой приключени проекти – 902
Обновени/реконструирани сгради на образователна, социална и културна инфраструктура – 1038
-училища - 453 сгради,
- детски ясли и градини - 388 сгради
- сгради на културната инфраструктура – 72 (55 читалища и 17 сгради на държавни културни институции - 3 училища в сферата на културата, 3 театри, 3 опери, 4 музея и 1 концертна зала)
- социална инфраструктура – 83 ( 45 социални институции и 37 бюра по труда)
- Обновени/реконструирани сгради на университети - 43;
<number>

## Slide 9
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Ефект от изпълнението на ОПРР
Подкрепа за деинституционализация на децата в България – изградени 119 ЦНСТ, 18 изградени, обзаведени и оборудвани защитени жилища и 5 бр. ремонтирани и оборудвани защитени жилища;
Рехабилитирани/реконструирани пътища – 1 116 км.;
Подобрена градска среда, зелени площи, детски площадки – над 3,1 млн. кв.м.;
Население, облагодетелствано от подобрената градска среда – 3,5 млн. души;
Изградени/рехабилитирани пешеходни зони, велоалеи, тротоари – над 961 хил. кв.м.
Градска среда – гр. Добрич
Лот 18 - АПИ
Градска среда – Гоце Делчев
Notes: Подкрепа за деинституционализация на децата в България – изградени 119 ЦНСТ, 18 изградени, обзаведени и оборудвани защитени жилища и 5 бр. ремонтирани и оборудвани защитени жилища.
Рехабилитирани/реконструирани пътища – 1 116 км
Подобрена градска среда, зелени площи, детски площадки – над 3,1 млн. кв.м.
Население, облагодетелствано от подобрената градска среда –3,5 млн.души
Изградени/рехабилитирани пешеходни зони, велоалеи, тротоари – над 961 хил. кв.м.
<number>

## Slide 10
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Ефект от изпълнението на ОПРР
Подобрени туристически обекти/атракции – 121 бр.;
Проведени иновативни културни събития – 180 бр.;
Посетители на иновативните културни събития – над 978 хил. души;
Линейни метри изградени съоръжения за превенция от наводнения – над 116 хил. л.м.;
Дължина на почистените речни корита и дерета – над 68 хил. л.м.;
Площ на укрепени свлачища – над 1,1 млн. кв.м.;
Население, облагодетелствано от укрепени свлачища – над 624 хил.души
Белоградчишка крепост
Иновативно културно събитие – гр. Бургас
Notes: Брой подобрени туристически обекти/атракции – 121
Брой проведени иновативни културни събития – 180
Брой посетители на иновативните културни събития – над 978 хил.души
Линейни метри изградени съоръжения за превенция от наводнения – над 115 хил.л.м.
Дължина на почистените речни корита и дерета – над 68 хил.л.м.
Площ на укрепени свлачища – над 1,1 млн. кв.м.
Население, облагодетелствано от укрепени свлачища – над 624 хил.души

## Slide 11
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Действия за информация и публичност
- Информационен ден по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;
- Подписване на споразумения за делегиране на функции по оценка и избор на проекти в изпълнение на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;
- Информационен ден по процедура BG16RF OP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”;
- Обучение за структурирането на Междинните звена по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“;
- Обучения за електронно кандидатстване посредством Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020);
- Проведени работни срещи и обучения на УО на ОПРР във връзка с осъществяването на последващ контрол по ОПРР 2007- 2013 г.
- Изготвени рекламни и информационни материали за изпълнението на ОПРР.
- Осигуряване на достъпност, публичност и прозрачност чрез електронни и печатни медии.
Notes:   На 19.06.2015 г. в Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“, град Бургас се проведе „Информационен ден по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“. В рамките на събитието бяха разясни параметрите на новата програма, правилата и изискванията за кандидатстване за финансиране на проектни предложения. Бяха представени предизвикателствата и проблемите при изпълнението на проекти през изминалия програмен период, както и добри практики на базата на научените уроци.
  На 22.06.2015 г. в гр. София, Национална галерия „Квадрат 500“ се състоя официална церемония по подписване на споразумения за делегиране на функции по оценка и избор на проекти в изпълнение на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
  На 28.07.2015 г. в зала „Пресцентър“ в МРРБ се проведе Информационен ден по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, изчерпателно бяха представени изискванията за подготовка и оценка на Инвестиционна програма и проектни предложения в рамките на процедурата.;
  На 14.08.2015 г. в гр. София, зала „Пресцентър“ в МРРБ се проведе обучение за структурирането на Междинните звена по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
  В периода 08-10.09.2015 г. се проведоха 4 бр. Обучения за електронно кандидатстване посредством Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), за служители на 39-те общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020
  Ежемесечно се провеждат работни срещи - обучения на УО на ОПРР във връзка с осъществяването на последващ контрол по ОПРР 2007- 2013 г.;
  УО на ОПРР продължи да изпълнява основната си цел чрез достъпност и прозрачност да стимулира и мотивира бенефициентите и широката общественост, за ефективното усвояване на средствата от Европейските фондове. УО информира периодично бенефициентите на ОПРР за всички промени и постигнатият Напредък в изпълнението на ОПРР 2007 – 2013 г., както и за процеса на одобрение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Изпълнението на тази задача стана възможно чрез сключените договори с медиите. Реализираните материали, допринесоха не само за повишаване на информираността на широката общественост и на бенефициентите по Програмата, но и за поддържане на позитивния имидж на ОПРР. Във всяка публична дейност или публикация беше посочван приносът на Европейския съюз и на Европейския фонд за регионално развитие за подобряване качеството на живот в регионите на България.
<number>

## Slide 12
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Деница Николова
Заместник - министър и Ръководител на УО на ОПРР
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
6 октомври 2015 г., гр. София
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО