## Slide 1
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Предизвикателства при приключване на Програмата, анализ на риска на проектно ниво, мерки за успешното изпълнение на Програмата
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”
Първо заседание на КН на ОПРР 2007-2013 г. и КН на ОПРР 2014-2020 г.
6 октомври 2015 г., гр. София

## Slide 2: Предизвикателства при приключване на Програмата
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Забава във физическото изпълнение на проектите;
Нерегулярно подаване на искания за плащане от страна на бенефициентите и некоректно попълнени документи;
Изключително голям брой регистрирани сигнали за нередности, чиято обработка забавя процеса на верификация;
Ангажиране на експертния потенциал на УО на ОПРР предимно в процеса на верификация и необходимост от вътрешно обучение на експертите, осъществяващи контрол на обществените поръчки
Notes: В края на програмния период 2007 - 2013 г. УО на ОПРР започна подготовката и планирането на процеса на приключване на програмата. Успешното приключване на програмата зависи от изпълнението в срок и с необходимото качество на всички сключени договори за БФП.
В тази връзка се извършва регулярно актуализиране на вътрешен анализ относно изпълнението на ОПРР на проектно ниво, с цел определяне на степента на риск за всеки конкретен проект.
Към 14.08.2015 г. е извършена актуализация на анализа на изпълнението на проектите по ОПРР за идентифициране на високо рисковите проекти по Оперативната програма по променената методология. Общият брой проекти в изпълнение по програмата включени в анализа е 123 бр. на обща стойност 1,25 млрд. лв. В резултат от направения анализ, се идентифицираха 9 бр. високорискови проекти без сключен основен договор с изпълнител на обща стойност 23 млн.лв. и 52 бр. високорискови проекти на обща стойност 647 млн. лв.

## Slide 3: Предприети мерки за успешното приключване на програмата – анализ на риска (1)
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
УО извършва регулярно актуализиране на вътрешния анализ относно изпълнението на ОПРР 2007-2013 г. на проектно ниво, с цел определяне на степента на риск за всеки конкретен проект;
Последна актуализация на анализ на риска - към 30.09.2015 г.
Общият брой проекти в изпълнение – 118 бр. - обща стойност 1,21 млрд. лв.
6 бр. високорискови проекти без сключен основен договор - 10 млн.лв.
43 бр. високорискови проекти на обща стойност 580 млн. лв.
С бенефициентите на рисковите проекти се провеждат регулярни срещи изготвят се индивидуални планове за действие и се проследява тяхното изпълнение
Notes: С оглед напредналия етап в изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. и съобразно оставащите месеци до приключване на програмата, се извърши промяна в Методология за извършване на вътрешен анализ (определяне на риска) на проектите по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. по отношение на критериите за определяне на степента на риска на проектите.
Към 30.09.2015 г. е извършена актуализация на анализа на изпълнението на проектите по ОПРР за идентифициране на високо рисковите проекти по Оперативната програма по променената методология. Общият брой проекти в изпълнение по програмата включени в анализа е 118 бр. на обща стойност 1,21 млрд. лв. В резултат от направения анализ, се идентифицираха 6 бр. високорискови проекти без сключен основен договор с изпълнител на обща стойност 10 млн.лв., като два от проектите са в процедура по прекратяване на договора за БФП и 43 бр. високорискови проекти на обща стойност 580 млн. лв. Основна причина за случаите на висок риск е липсата на сключени договори с изпълнители по основните дейности повече от 10 месеца след сключване на договора за БФП, основна дейност по договора е спряна и не се изпълнява (което води до застрашаване изпълнението в рамките на крайния срок на договора за БФП), финансово усвояване - процент на изплатени средства под 50% и други причини застрашаващи в голяма степен изпълнението на крайните срокове на договора за БФП.

## Slide 4
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Предприети мерки за успешното приключване на програмата – анализ на риска (2)
Основни критерии, определящи проектите с висок риск:
Сключен договор за БФП преди повече от 10 месеца;
Липса на сключени договори с изпълнители по основните дейности;
Спряна основна дейност по договора; не се изпълнява;
Финансово усвояване - процент на изплатени средства под 50%;
Други причини, застрашаващи изпълнението на крайните срокове на договора за БФП.
Notes: Основна причина за случаите на висок риск е липсата на сключени договори с изпълнители по основните дейности повече от 10 месеца след сключване на договора за БФП, основна дейност по договора е спряна и не се изпълнява (което води до застрашаване изпълнението в рамките на крайния срок на договора за БФП), финансово усвояване - процент на изплатени средства под 50% и други причини застрашаващи в голяма степен изпълнението на крайните срокове на договора за БФП.
Високорисковите проекти са определени на база следните критерии:
 липсва сключен договор с изпълнител по основна дейност по проекта;
сключен договор за БФП преди повече от 10 месеца;
сключени са част от основните договори с изпълнители, но за част от дейностите не е сключен договор с изпълнител (пример: сключени са договори за изпълнение на СМР по 4 обособени позиции, но по една позиция процедурата се обжалва) или не е сключен договор за доставка на оборудване. Според спецификата на дейността по договора за БФП и преценка за степента на риска за изпълнение на крайните срокове на договора за БФП, проектът се определя като високорисков проект без сключен основен договор с изпълнител или високорисков.
договорът за БФП е временно спрян, изпълнението по основните дейности е в напреднала фаза и е застрашено изпълнението на крайния срок на договора за БФП;
финансово усвояване - процент на изплатени средства под 50% (процентното съотношение на стойност на изплатени средства по проекта спрямо стойност на БФП (100%) след анекс)
установяване на разликата между стойност на подадени искания и стойност на изплатени средства над 25% (процентното съотношение на стойност на изплатени средства по проекта спрямо стойност на подадени искания за плащания)
други обстоятелства и проблеми, свързани със забава в изпълнението на проекта (липса на финансов ресурс от страна на бенефициента за разплащане с фирмите изпълнителки, възможност за неизпълнение/забава/форсмажор на предвиденото по договор с изпълнител и др.)

## Slide 5
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Предприети мерки за успешното приключване на програмата – анализ на риска (3)
Актуализиран вътрешен анализ към 14.08.2015 г. относно изпълнението на ОПРР на проектно ниво
Notes: Резултати от анализ на изпълнението на проектно ниво за всички проекти по ОПРР - 118 бр. на стойност 1,21 млрд.лв.
Високорискови проекти без сключен основен договор с изпълнител (лилав цвят) – 6 договора за БФП с висок риск за изпълнение на обща стойност около 10 млн. лв., т.е. 0,8% от общия обем договори в изпълнение (118 бр. на стойност 1,21 млрд.лв.)
Високорискови проекти (червен цвят) – 43 договора за БФП на обща стойност около 580 млн. лв., т.е. 45% от общия обем договори в изпълнение (118 бр. на стойност 1,21 млрд. лв.). От определените високорискови проекти 4 бр. проекта са с включени допълнителни обекти по схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, по 1 проект на община Стара Загора за интегриран градски транспорт са включени 55 допълнителни автобуса и за 2 бр. проекта допълнителна апаратура по схема BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ с бенефициент Министерство на здравеопазването по Решение на КН 15 -то заседание (в процес на сключване на анекси са двата договора с МЗ). Общата стойност на идентифицираните високорискови проекти с допълнителни обекти и апаратура е 66,7 млн. лв.
Средно рискови проекти (жълт цвят) - 44 договора за БФП на обща стойност около 454 млн. лв., т.е. 35,2% от общия обем договори в изпълнение (118 бр. на стойност 1,21 млрд. лв.)
Проекти без установени рискове (зелен цвят) - 25 договора за БФП на обща стойност около 247 млн. лв., т.е. 19 % от общия обем договори в изпълнение (118 бр. на стойност 1,21 млрд. лв.)

## Slide 6
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Предприети мерки за успешното приключване на програмата – анализ на риска (4)
Предстоящи плащания
Notes: Оставащият размер за плащане за високорисковите проекти без сключен основен договор с изпълнител (лилав цвят) за всички приоритетни оси е в размер на 8 334 653,92 лв. (оставащ процент за усвояване 84,9%).
Оставащият размер за плащане за високорисковите проекти (червен цвят) за всички приоритетни оси е в размер на 372 278 982,44 лв.(оставащ процент за усвояване 64,2%).
Общата стойност на изплатени средства за приоритетна ос 1 на договорите в изпълнение към датата на анализа е в размер на 587 740 314,27 лв.(общото финансово усвояване е 65,36%), оставащи плащания спрямо общата стойност е в размер на 311 512 160,85 лв.( оставащ процент за усвояване 34,64%).
Общата стойност на изплатени средства за приоритетна ос 2 на договорите в изпълнение към датата на анализа е в размер на 108 871 737,06 лв.(общото финансово усвояване е 36,26%), оставащи плащания спрямо общата стойност е в размер на 191 394 196,13 лв.( оставащ процент за усвояване 63,74%).
Общата стойност на изплатени средства за приоритетна ос 3 на договорите в изпълнение към датата на анализа е в размер на 34 361 658,85 лв.(общото финансово усвояване е 53,13%), оставащи плащания спрямо общата стойност е в размер на 30 311 599,37 лв.( оставащ процент за усвояване 46,87%).
Общата стойност на изплатени средства за приоритетна ос 4 на договорите в изпълнение към датата на анализа е в размер на 3 128 373,96 лв.(общото финансово усвояване е 62,91%), оставащи плащания спрямо общата стойност е в размер на 1 844 304,08 лв.( оставащ процент за усвояване 37,09%).
Общата стойност на изплатени средства за приоритетна ос 5 на договорите в изпълнение към датата на анализа е в размер на 11 156 018,88 лв.(общото финансово усвояване е 48,74%), оставащи плащания спрямо общата стойност е в размер на 11 731 827,34 лв.( оставащ процент за усвояване 51,26 %).

## Slide 7
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Предприети мерки за успешното приключване на програмата - изпълнение на одобрен от ЕК план за действие
Мерки за ускоряване изпълнението на ОПРР 2007 - 2013 | Статус на изпълнение към 05.10.2015
С цел гарантиране изпълнение на всички дейности и извършване на окончателни плащания по всички договора за предоставяне на БФП в рамките на установените крайни срокове, както и осигуряване на успешно приключване на програмния период 2007 – 2013, УО предприе следните действия: Провеждане на писмена кореспонденция с бенефициентите с идентифицирани високорискови проекти. Бенефициентите бяха уведомени, че след извършен анализ на проектно ниво, УО е идентифицирал проекти, за които своевременното изпълнение на заложените дейности по съответните ДБФП е поставено под риск. Провеждане на срещи с бенефициентите, чийто проекти са идентифицирани като високорискови, подготовка на индивидуални планове за действия, ускоряване на изпълнението на проектните дейности и регулярно подаване на искания за плащане; | Проведен вътрешен риск анализ – август 2015 г; Проведени срещи с бенефициентите с идентифицирани високорискови проекти – 09.09.2015 – 23.09.2015 Разработени индивидуални планове за действия с препоръки към бенефициентите с конкретни крайни срокове за изпълнение Проведена писмена кореспонденция с бенефициентите с идентифицирани високорискови проекти; Актуализиране на анализа на риска – септември 2015 г. – 6 броя високо рискови проекта без сключен основен договор и 47 броя високорискови проекта
Идентифициране на одобрените резервни проекти на конкретни бенефициенти с възможност за физическо приключване до 31.12.2015 т. УО на ОПРР ще извърши: Окончателен анализ на спестените ресурси по програмата и Окончателен анализ за напредъка на процедурите за избор на изпълнители с оглед иницииране на предложение до Комитета за наблюдение за окончателна приоритизация на списък с резервни проекти. | Идентифициране на одобрените резервни проекти на конкретни бенефициенти - 31.12.2015 т. Анализ на спестения финансов ресурс и анализ на напредъка на процедурите за избор на изпълнители по отношение на списъка с резервните проекти
Преразпределение на налични ресурси | Текущо преразпределение на налични ресурси
Подписване на договори за резервни проекти, в съответствие със спестените финансови ресурси. | Текущо сключване/анексиране на договори по проектни от резервните списъци

## Slide 8: Предприети мерки за успешното приключване на програмата – нови процедури в процеса на верификация
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
С цел ускоряване процеса на верификация, осигуряване ритмичност на плащанията към бенефициентите и успешно приключване на ОПРР 2007-2013 г., УО на ОПРР предприе следните мерки:
Прилагане на процедури за извършване на „частична“ и „условна“ верификация на искания за плащане;
Прилагане на процедури по регистриране и верификация на служебни искания за плащане;
Обработка на сигнали за нередности на първа стъпка от Регионалните отдели. Към 02.10.2015 г. необработените сигнали са около 500 бр.
Notes: С цел ускоряване процеса на верификация и осигуряване ритмичност на плащанията към бенефициентите и с оглед приключването на ОПРР 2007-2013 през 2015 г., УО на ОПРР въведе нов подход, който предвижда регистриране на служебни искания за междинно плащане. При приключване на регистрирани сигнали за нередности с прекратяване поради липса на установена нередност, приключване с налагане на намалена финансова корекция или приключване поради наложена плоска финансова корекция (ПФК) следва да бъдат регистрирани служебни искания за плащане, с които задържаната /неверифицирана/ сума да бъде верифицирана и платена на бенефициента.
С цел ускоряване на процеса на верификация и осигуряване ритмичност на плащанията към бенефициентите, УО на ОПРР въведе нов подход, който предвижда „частична“ верификация на окончателните искания за плащане, а именно процедиране на искането за окончателно плащане при наличие на активни сигнали със съмнения за нередности по някои от договорите по проекта, чрез неверифициране на разходи във връзка с тези сигнали.
Към 01.10.2015 г броят на необработените сигнали е около 500.
<number>

## Slide 9: Предприети мерки за успешното приключване на програмата – подобрен контрол за законосъобразност
Въведена е „оценка на качеството“ върху контролната дейност на регионалните отдели;
Провеждане на регулярни срещи – обучения между експертите от РО и тези на централно ниво;
Разширен и конкретизиран е обхвата на контрола за законосъобразност на контролните листове за последващ контрол при възлагане на обществени поръчки
Инвестираме във вашето бъдеще!
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
Notes: С цел подобряване системите за контрол и уеднаквяване на практиката е въведена т.нар. „оценка на качеството“ върху контролната дейност на регионалните отдели, която се осъществява ежемесечно на централно ниво, като резултатите се обобщават в доклад. Въведени са ежемесечни срещи-обучения между експертите от РО и тези на централно ниво, с цел минимизиране на индивидуалните грешки при осъществявания контрол.
Разширен и конкретизиран е обхвата на контрола за законосъобразност на контролните листове за последващ контрол при възлагане на обществени поръчки, като са включени нови контроли, с акцент върху сроковете за: получаване на оферти; за закупуване или получаване на документацията за участие; допълнително изискване за проследяване приложението на чл. 29 от ЗОП – относно разясненията по зададени въпроси от участници; включване на конкретни контроли относно изчерпателното посочване на показателите за оценка в обявлението и съответствието им с предвижданията на методика за оценка на офертите, част от документацията за участие и други. Въведена е подробна секция за установяване на наличието на рискови фактори за измама т.нар. „red flags“ в контролните листове.
Актуализирането и въвеждането на новите, допълнителни и подробни контроли в контролните листове, за осъществяване на последващ контрол при възлагане на обществени поръчки, води до забава при осъществяването на контрола за законосъобразност при възлагането на обществените поръчки.
<number>

## Slide 10: Посочените стойности на финансовите корекции не включват прекратените нередности както и наложени плоски финансови корекции (ПФК). Стойността на ПФК е в размер на приблизително 109,4 млн. лв. върху всички сертифицирани и бъдещи разходи, подлежащи на сертификация по засегнатите договори по Приоритетни оси 1 и 3. Посочените стойности включват индивидуални финансови корекции (по извадките и чл. 10), които ще се поемат от бюджета на МРРБ.
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Наложени финансови корекции по приоритетни оси за периода 2010 – 2015 г. (прогноза) в лева
Notes: Видно от таблицата, от началото на оперативната програма досега, най-висока е стойността на наложените финансови корекции по първа ос - над 58 млн. лв., следвана от втора приоритетна ос -16 млн. лв.

## Slide 11
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Наложени финансови корекции по приоритетни оси за периода 2010 – 2015 (прогноза) в лева
Notes: - От 2011 г. стойността на финансовите корекции по първа ос е с най-голямо съотношение в общо наложените финансови корекции.
- През 2014 г. рязко нарастват финансовите корекции, което е вследствие на предприетите мерки за подобряване на системите за управление и контрол и актуализираните процедури и контролни листове за осъществяване на предварителен и последващ контрол при възлагане на обществени поръчки - влезли в сила от 01.07.2014 г.
В края на 2014г. Одитният орган ИА „ОСЕС“ извърши два тематични системни одита, при които провери адекватността и ефективността на прилаганите от УО процедури за контрол върху обществени поръчки. Заключението на Одитния орган в резултат на извършените тематични системни одити е, че УО е предприел всички необходими действия за подобряване на системите за управление и контрол и за осигуряване на ефективност на процедурите по верификация на разходи от обществени поръчки.
Не на последно място, в доклада е посочено, че отчитайки оценката на СУК, установеното ниво на грешка в сертифицираните през 2013г. разходи и предприетите адекватни действия от УО по осчетоводяване на всички финансови корекции от извършената повторна верификация на разходите по договори за обществени поръчки, ИА „ОСЕС“ категоризира цялостната оценка на СУК на ОПРР на ниво 2 „Работи, но са необходими някои подобрения“, което съответства на високото ниво на сигурност.

## Slide 12
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Наложени финансови корекции по приоритетни оси за периода 2010 – 2015 г. (прогноза) в лева
* Прекратените нередности не са включени в анализа.
* За 2008 г. всички регистрирани нередности за прекратени.
* За 2009 г. има само две нередности на обща стойност 149 744 лв.
Notes: Графиката ясно показва развитието (тренда) на наложените финансови корекции през годините, където отново е видно рязкото увеличение в размера на наложените финансови корекции през 2014 г. – 31 млн. лв. в сравнение с 2013 г. (10,2 млн. лв).
Очакванията за 2015 г. са за лек спад (-16,7%) в размера на наложените финансови корекции спрямо 2014 г., вследствие на регулярно провеждани от УО семинари и обучения, както на бенефициентите, така и на своите служители по верификация. Целта на обученията е да запознаят бенефициенти и служители с добрите практики и констатираните грешки при възлагане на обществени поръчки, както и предприемането на превантивни действия за недопускане на нарушения. Не на последно място, отново с цел засилване на превенцията, на интернет сайта на ОПРР са публикувани „Допълнителни указания към бенефициентите относно идентифицирани нарушения, допускани от бенефициентите на ОПРР“.

## Slide 13
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Деница Николова
Заместник - министър и Ръководител на УО на ОПРР
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
6 октомври 2015 г., гр. София
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО