## Slide 1
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Шестнадесето заседание на КН на ОПРР 2007-2013 г.
05 юни 2015г., гр. София
Анализ на напредъка при провеждане на обществените поръчки по резервните проекти по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”

## Slide 2
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
С решенията на 15-то заседание на КН по ОПРР 2007-2013 г., проведено на 09 декември 2014 г., бе даден мандат на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР да предостави възможност за обявяване на обществени поръчки под условие по отношение на списъка от резервни проекти (допълнителните обекти, одобрени по схема „Зелена и достъпна градска среда", предложението за интегриран градски транспорт на гр.Стара Загора, предложението на Министерство на здравеопазване за закупуване на допълнителна апаратура за лъчелечение и проектите в оценка по схемата за социални жилища), които да бъдат финансирани при съвкупно изпълнение на следните условия:
наличие на допълнително спестен ресурс по оперативната програма;
наличие на влезли в сила решения за избор на изпълнители на основните дейности по проектите до края на месец април 2015 г.

## Slide 3
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
УО на ОПРР направи анализ на напредъка по провеждане на обществените поръчки за всеки проект от резервния списък, както следва:
Схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“ – 23 от общо 24 общини с допълнителни обекти заявяват готовност за включване в анализа:
  19 общини имат влезли в сила решения за избор на изпълнители на основните дейности по проектите до 30.04.2015 г.
  5 общини имат решение за избор на изпълнител на СМР, издадено през месец май 2015 г., което не е влязло в сила;
  5 общини не са предоставили информация за статуса на проведените обществени поръчки за някои от допълнителните обекти;
  1 община не е предоставила информация за статуса на проведени обществени поръчки за всички допълнителни обекти;
  5 общини имат допълнителен собствен принос за основните обекти над задължителните 5%, допустими разходи по схемата, които са включени в общата сума на БФП.
  Обща стойност на БФП на допълнителните обекти (вкл.допълнителен принос за основните обекти) - 58 млн. лв.

## Slide 4
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
Проект BG161PO001/1.5-03/2011/003 „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора“ – разширяване обхвата на проекта, чрез „Закупуване на 55 нови автобуса висок екологичен клас за нуждите на обществения транспорт в гр.Стара Загора“
  Има издадено Решение за класиране на участниците – юни 2015 г.
  Обща стойност на БФП – 30 млн. лв.
Схема BG161PO001/1.1-08/2010 Министерство на здравеопазването – доставка на апаратура за хеликална терапия и роботизирана система за стереотактична радиохирургия
  Обществената поръчка е в процес на оценка на офертите. Индикативна дата за сключване на договор – 15.06.2015 г.
  Обща стойност на БФП – 19,9 млн. лв.

## Slide 5
Одобрени проекти схема BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение“
  Община Лом има влязло в сила решение за избор на изпълнител на основната дейност на 01.05.2015 г.;
  Столична община е на етап оценка на офертите по обществената поръчка за избор на изпълнител за инженеринг;
  Община Тунджа има влязло в сила решение за избор на изпълнител на основната дейност на 23.12.2014 г.
  Обща стойност на БФП – 10,6 млн. лв.
  Обща стойност на БФП за списъка с резервни проекти – 118,5 млн. лв.

## Slide 6
Одобрени проекти схема BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение“
  Община Лом има влязло в сила решение за избор на изпълнител на основната дейност на 01.05.2015 г.;
  Столична община е на етап оценка на офертите по обществената поръчка за избор на изпълнител за инженеринг;
  Община Тунджа има влязло в сила решение за избор на изпълнител на основната дейност на 23.12.2014 г.
  Обща стойност на БФП – 10,6 млн. лв.
  Обща стойност на БФП за списъка с резервни проекти – 118,5 млн. лв.

## Slide 7
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
Инвестираме във вашето бъдеще!
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Деница Николова
Заместник-министър и Ръководител на УО на ОПРР
05 юни 2015 г., гр. София
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО