## Slide 1
ОБУЧЕНИЕ
за изпълнение и управление на проекти по
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”

## Slide 2
ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ
Модул 1
Важни аспекти от Указанията за изпълнение на договори, финансирани от ОП „Регионално развитие”.
Преглед на документалната обоснованост и изисквания
за подаване на Искания за плащане и
Междинни/Окончателни финансови отчети

## Slide 3
Важни аспекти от Указанията за изпълнение на договори, финансирани от ОП „Регионално развитие” (1)
Целесъобразност – Законосъобразност
Източниците за информация за постигнатите индикатори основно е нефинансова, техническа информация.
Но също така там където е възможно финансовата документация следва да осигурява информация и за индикаторите.
Например, ако индикатор за проведено събитие е брой участници, то разходооправдателните документи за тези дейности трябва също да съответстват на заложените количества.

## Slide 4
Важни аспекти от Указанията за изпълнение на договори, финансирани от ОП „Регионално развитие” (2)
Целесъобразност – Законосъобразност
Това означава, че бенефициентът следва да изисква и съхранява финансови и счетоводни документи, съдържащи достатъчно информация по отношение на количество с необходими разбивки, приложения и т.н.

## Slide 5
Важни аспекти от Указанията за изпълнение на договори, финансирани от ОП „Регионално развитие” (3)
Във всички разходооправдателни документи на бенефициента и партньорите, свързани с изпълнението на проекта, задължително трябва да е указано, че «разходът е по проект за безвъзмездна помощ по договор № ……. на ОПРР”
Обърнете внимание, че не става въпрос само за документите, с които се извършва плащане по даден разход, а и за документите, с които се поема ангажимент за разход – например решение за стартиране на процедура, прокотоли, всички видове договори, заповеди и т.н
Добра практика – изготвяне на бланка на проекта при самото стартиране на ДБФП, която всеки член на екипа използва в процеса на работа!

## Slide 6
Важни аспекти от Указанията за изпълнение на договори, финансирани от ОП „Регионално развитие” (4)
Всички разходооправдателни документи по проекта трябва да се съставят при възможност самостоятелно от останалите документи на организацията.
Например - когато бенефициентът купува канцеларски материали по проекта и други канцеларски материали за самата дейност на организацията, е необходимо да получи две фактури от доставчика.

## Slide 7
Важни аспекти от Указанията за изпълнение на договори, финансирани от ОП „Регионално развитие” (5)
Указания относно прогнозните плащания
Информация се подава към УО заедно с подаването на Междинен/Окончателен финансов отчет, Приложение 9.57
В прогнозата за плащанията по проекта кандидатът представя прогноза за реалните за възстановяване средства от страна на УО към бенефициента по проекта, които ще бъдат извършени през всяко едно тримесечие за периода на неговото изпълнение.

## Slide 8
Важни аспекти от Указанията за изпълнение на договори, финансирани от ОП „Регионално развитие” (6)
Регламентиране, планиране и отчитане на възнаграждения по раздел І “Разходи за организация и управление, 1. Човешки ресурси”
Във връзка с ПМС 330 от 5.12.2011 на www.bgregio.eu е публикуван документ “Регламентиране, планиране и отчитане на възнагражденията на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г. “ от 15 август 2012 г. – въвеждат се НОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ!
ПМС 330 отменя ПМС 194 за всички ДБФП, сключени след датата на приемане на Постановление 330! Проектите следва да бъдат изпълнени по правилата на ПМС 330.

## Slide 9
Важни аспекти от Указанията за изпълнение на договори, финансирани от ОП „Регионално развитие” (6)
Регламентиране, планиране и отчитане на възнаграждения по раздел І “Разходи за организация и управление, 1. Човешки ресурси”
Регламентиране, планиране и отчитане на възнагражденията на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г. “ от 15 август 2012 г. – въвеждат се НОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ!
НОВО – Разходи за ЧР по ДБФП, сключени преди датата на влизане в сила на ПМС 330, ще се признават по стария ред!

## Slide 10
Важни аспекти от Указанията за изпълнение на договори, финансирани от ОП „Регионално развитие” (7)
Регламентиране, планиране и отчитане на възнаграждения по раздел І “Разходи за организация и управление, 1. Човешки ресурси”
Основни моменти от новото ПМС 330:
Важи САМО за служителите в дадена публична организация.
Регламентира максимална продължителност от 80 часа в рамките на календарен месец за дейности, изпълнявани в извънработно време.
Регламентира начина за изчисляване на максимална часова ставка.

## Slide 11
Важни аспекти от Указанията за изпълнение на договори, финансирани от ОП „Регионално развитие” (8)
Регламентиране, планиране и отчитане на възнаграждения по раздел І “Разходи за организация и управление, 1. Човешки ресурси”
Основни моменти от новото ПМС 330:
Независимо, че отменя ПМС 194, в Указанията на УО са посочени изисквания към екипите по инфраструктурни проекти. Поради това екипите за управление и изпълнение на проектите отново ще бъдат одобрявани от РО!

## Slide 12
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИ ПО ПРОЕКТИ ПО ОПРР – ПМС 330/5.12.2011г.
ВАЖНО:
Допълнителни указания от Министъра по управление на средствата от Европейския съюз /взети предвид от УО в указанията „Регламентиране, планиране и отчитане на възнагражденията на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г “/:
Възлагане на задължения и/или дейности по проекти
- заповед на органа на назначаването /за държавни служители, приложимо и за служители на трудов договор/. В този случай е необходимо в длъжностната характеристика на служителя да бъде предвидено изпълнението на задължения/дейности по проекта в РАМКИТЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ.

## Slide 13
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИ ПО ПРОЕКТИ ПО ОПРР – ПМС 330/5.12.2011г.
ВАЖНО:
Допълнителни указания от Министъра по управление на средствата от Европейския съюз:
2. Допълнително споразумение към трудов договор
- приложимо за служители на трудов договор/. В този случай също е необходимо в длъжностната характеристика на служителя да бъде предвидено изпълнението на задължения/дейности по проекта в РАМКИТЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ.
3. Трудов договор
- С лице, което се назначава единствено и специално за целите на проекта.

## Slide 14
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИ ПО ПРОЕКТИ ПО ОПРР – ПМС 330/5.12.2011г.
ВАЖНО:
Допълнителни указания от Министъра по управление на средствата от Европейския съюз:
4. Договор за услуга по ЗЗД
В този случай функциите по проекта се изпълняват ИЗВЪН РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ.
Не следва да води до кумулиране на основанията по предходните точки 1-3. Т.е лице, в чиято длъжностна характеристика са вменени функции по изпълнението на проект, не може да сключи и т.нар граждански договор за същите функции.

## Slide 15
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИ ПО ПРОЕКТИ ПО ОПРР – ПМС 330/5.12.2011г.
ВАЖНО:
Допълнителни указания от Министъра по управление на средствата от Европейския съюз:
Основанието и начинът за възлагане на дейностите по управление или изпълнение на проекти се определят по преценка на ръководителя на администрацията/възложителя, при спазване на ограниченията на българското законодателство

## Slide 16
Важни аспекти от Указанията за изпълнение на договори, финансирани от ОП „Регионално развитие” (9)
Регламентиране, планиране и отчитане на възнаграждения по раздел І “Разходи за организация и управление, 1. Човешки ресурси”
Възложителите следва да имат предвид разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от КТ, като в случаите, когато на практика се предоставя работна сила, а не резултат, задължително се сключват не граждански, а трудови договори.

## Slide 17
Важни аспекти от Указанията за изпълнение на договори, финансирани от ОП „Регионално развитие” (10)
Регламентиране, планиране и отчитане на възнаграждения по раздел І “Разходи за организация и управление, 1. Човешки ресурси”
В сключените договори по ДЗЗД с членовете на екипите по проекти следва:
- задължително да бъде посочено, че дължимите осигуровки (за сметка на служител и работодател) са по проекта или за сметка на съответната община/НПО/бюджетна организация;
- да има ясно разделяне на функциите за поемане на задължението, контрола по изпълнението и самото изпълнение на договорите;

## Slide 18
Важни аспекти от Указанията за изпълнение на договори, финансирани от ОП „Регионално развитие” (11)
Регламентиране, планиране и отчитане на възнаграждения по раздел І “Разходи за организация и управление, 1. Човешки ресурси”
В сключените договори с членовете на екипите по проекти следва:
- да има ясно уреждане на взаимоотношенията между възложител и изпълнител;
- следва да бъде спазен принципа на „двойния подпис”, съгласно ЗФУКПС, т.е. всички договори следва да бъдат подписани, както от Ръководителя на съответната организация, така и от главния счетоводител.

## Slide 19
Важни аспекти от Указанията за изпълнение на договори, финансирани от ОП „Регионално развитие” (12)
Регламентиране, планиране и отчитане на възнаграждения по раздел І “Разходи за организация и управление, 1. Човешки ресурси”
В сключените договори с членовете на екипите по проекти следва:
Във всички сключени граждански договори трябва да бъде посочено, че
изплащането на дължимите осигуровки се извършва от възложителя, както и че те са по съответния проект или за сметка на бюджета на възложителя.

## Slide 20
Важни аспекти от Указанията за изпълнение на договори, финансирани от ОП „Регионално развитие” (13)
Регламентиране, планиране и отчитане на възнаграждения по раздел І “Разходи за организация и управление, 1. Човешки ресурси”
Бенефициентът е длъжен да ползва следната сигнатура на възложените от него договори за строителство/доставки/услуги на изпълнители – (номер на договора за предоставяне на БФП)-(сигнатура за вида на договора за изпълнение) – D (доставки), U(услуги), S (строителство) – пореден номер на сключения договор с изпълнител в рамките на договора за БФП.
По отношение на човешки ресурси, сигнатурата важи само за Граждански договори!

## Slide 21
Важни аспекти от Указанията за изпълнение на договори, финансирани от ОП „Регионално развитие” (14)
Регламентиране, планиране и отчитане на възнаграждения по раздел І “Разходи за организация и управление, 1. Човешки ресурси”
Съгласно ОУ на договора за БФП, бенефициентът се задължава да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че проектът се съфинансира от ЕФРР, съобразено със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл.8 от Рег. На ЕК 1828/2006.

## Slide 22
Важни аспекти от Указанията за изпълнение на договори, финансирани от ОП „Регионално развитие” (15)
Регламентиране, планиране и отчитане на възнаграждения по раздел І “Разходи за организация и управление, 1. Човешки ресурси”
Бенефициентът задължително посочва финансовия принос на ЕФРР в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта.
Обърнете внимание, че това е част от изискването и по отношение на трудови и граждански договори

## Slide 23
Важни аспекти от Указанията за изпълнение на договори, финансирани от ОП „Регионално развитие” (16)
Регламентиране, планиране и отчитане на възнаграждения по раздел І “Разходи за организация и управление, 1. Човешки ресурси”
При условие, че дейността по управлението на проект се възлага на външни за бенефициента лица и цената на извършваната услуга попада в стойностните граници, посочени в ЗОП за бенефициента ще възникне задължение за спазване на законовите разпоредби при избор на изпълнител.
Ако дейностите по управление на даден проект се изпълняват от служители на конкретния бенефициент, за него не възниква задължение за провеждане на процедура по ЗОП, тъй като изпълнението се извършва в самата организация, но вече се прилага ПМС 330!

## Slide 24
Важни аспекти от Указанията за изпълнение на договори, финансирани от ОП „Регионално развитие” (17)
Възстановяването на средства по дадено искане за плащане се извършва в съответствие с процентните съотношения, заложени в бюджета на сключения договор за отпускане на БФП.
- Разходи за организация и управление – до 2 % от БФП
- Одит – до 1 % но не повече от 50000 лева
- Информация и публичност – до 1 % от БФП
Непредвидени разходи за СМР – до 10 % от СМР
Авторски и строителен надзор – до 3 % от СМР
Разходи, свързани със заснемания, идейни, технически и работни проекти и с оценка на съответствието на проектите – до 5 % от СМР

## Slide 25
Важни аспекти от Указанията за изпълнение на договори, финансирани от ОП „Регионално развитие” (18)
Възстановяването на средства по дадено искане за плащане се извършва в съответствие с процентните съотношения, заложени в бюджета на сключения договор за отпускане на БФП.
Сумата за всяко отделно бюджетно перо се изчислява с натрупване.
В случай, че поисканите за възстановяване по дадено бюджетно перо/позиция средства надвишават определените процентни съотношения, УО не верифицира разходите, с които сумата по съответното бюджетно перо/позиция надхвърля заложените по бюджет процентни съотношения (УО не верифицира частично първични разходооправдателни документи).

## Slide 26
Важни аспекти от Указанията за изпълнение на договори, финансирани от ОП „Регионално развитие” (19)
Тези разходи могат да бъдат включени в следващо искане
за плащане (подкрепени със съответните разходооправдателни документи) и сумите по тях да бъдат възстановени, в случай, че разходите по съответното бюджетно перо/позиция, с натрупване по последващото искане за плащане са в съответствие с процентните съотношения, заложени в бюджета на сключения договор за отпускане на БФП.

## Slide 27
Важни аспекти от Указанията за изпълнение на договори, финансирани от ОП „Регионално развитие” (20)
Одиторски доклад
Одиторски доклад, изготвен от външен одитор за разходите включени в междинното /ако е приложимо / или окончателното Искане за плащане от Бенефициента.
При окончателно искане за плащане одиторът на проекта трябва да завери с печата си всички страници на финансовият отчет.
Публикувани НОВИ Указания за Насоки за извършване на одит по проекти, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.”, АКТУАЛНО ОТ 15.08.2012 г.

## Slide 28
Преглед на документалната обоснованост и изисквания за подаване на Искания за плащане и Междинни/Окончателни финансови отчети (1)
Видове плащания и искания за плащане
Авансово – съгласно договора за отпускане на БФП или РМС №592/06.08.2010 - най-късно в срок до три месеца преди изтичане на срока на договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ;
Междинно/и плащане/ия - два пъти всеки месец - от 01 до 03 (или първите три работни дни на месеца) или от 15 до 17 (или първите три работни дни след 15 число на месеца) следващ периода на отчитане;
Окончателно плащане - по всяко време преди изтичане срока на договора

## Slide 29
Преглед на документалната обоснованост и изисквания за подаване на Искания за плащане и Междинни/Окончателни финансови отчети (2)
Всички документи, включени в искането за плащане трябва да бъдат номерирани с уникален номер започвайки от едно (счетоводно номериране). В подробния опис, придружаващ искането за плащане трябва да бъдат посочени номерата на страниците на документите, съгласно извършената номерация;
При предоставяне на допълнителни /коригирани документи същите трябва да бъдат номерирани с уникален номер, започвайки от номера, който непосредствено следва последния номер на документ от вече изпратеното искане за плащане (в случай на повторно изпращане на допълнителна или коригирана документация номерацията започва от номера, който непосредствено следва последния номер на последната предоставена документация).

## Slide 30
Преглед на документалната обоснованост и изисквания за подаване на Искания за плащане и Междинни/Окончателни финансови отчети (3)
Всяко Искане за плащане трябва да е окомплектовано по надлежен начин в класьор с твърди корици (7см) с подробен опис, всички документи трябва да са перфорирани и приложени вътре! Не се допуска използването на папки с меки корици, джоб пликове и други!
В случай, че искане за плащане бъде подадено по друг начин, то НЯМА да бъде разглеждано и регистрирано като такова!!!
Всички искания за плащане се подават в РО на ръка! Представят се и оригиналите на разходооправдателните документи, на които служител на РО поставя печат по образец.

## Slide 31
Преглед на документалната обоснованост и изисквания за подаване на Искания за плащане и Междинни/Окончателни финансови отчети (4)
Преглед на Сравнителна таблица за изискваните документи при подаване на искания за плащане
Преглед на Пакета документи – Протокол 1, 2 и 3 (Приложения 9.33, 9.34 и 9.35) за разходи преди сключването на договори; Протокол 19, както и на Приложение 9.57 Междинен и окончателен финансов отчет със съответните приложения в него. Sheet “Други разходи” не се попълва за настоящата схема.
Публикувано на http://bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/ukazaniya-za-izpalnenie-na-dogovori/finansovo-upravlenie-kontrol-i-monitoring.aspx – линк «Пакет документи – искания за плащане”, версия от 15 август 2012 г.. Някои Приложения не са актуализирани!

## Slide 32
Преглед на документалната обоснованост и изисквания за подаване на Искания за плащане и Междинни/Окончателни финансови отчети (5)
Преглед на Сравнителна таблица за изискваните документи при подаване на искания за плащане
В Таблицата не фигурират документ, въпреки че е упоменат в Указанията:
Декларация за използваните печати – вече част от Искането за плащане, а не отделен документ!

## Slide 33
По-специфични моменти в настоящата схема по отношение на допустими разходи (1)
Разходи за закупуване на втора употреба съоръжения и оборудване – следва да се обезпечи документално доказването на:
1. продавачът да не ги е закупил с публична безвъзмездна помощ, дори и частично, в периода от последните 7 години преди подаване на проектното предложение;
2. цената им да не надвишава пазарната стойност, установена от независим сертифициран оценител или надлежно оторизиран орган към деня на покупката и да е по-малка от разходите за придобиване на подобни нови активи;

## Slide 34
По-специфични моменти в настоящата схема по отношение на допустими разходи (2)
Разходи за закупуване на втора употреба съоръжения и оборудване – следва да се обезпечи документално доказването на:
3. да имат технически характеристики, необходими за изпълнение на проекта, да са в съответствие с приложимите норми и стандарти, да са експлоатационно годни. Това съответствие следва да бъде валидно за целия период на изпълнение на проекта и за срок не по-малък от периода, определен в чл.57 от Регламент (ЕО)1083/2006 г.на Съвета;
4. да има одобрение от УО/РО за закупуването им

## Slide 35
По-специфични моменти в настоящата схема по отношение на допустими разходи (3)
10 % непредвидени разходи за СМР
Следва да са регламентирани в договорите с подизпълнителите как и в какви случаи ще се използват тези средства.
В случай, че няма клаузи за непредвидени разходи в договорите с подизпълнители се изпраща уведомление към РО, които от своя страна трябва да информират отдел "Мониторинг". След като бъдат информирани (отдел Мониторинг) трябва да изпратят писмо до бенефициента, с което се одобрява или не искането за разходване на непредвидените разходи.
Важното е промените да не надвишават 15% (нагоре и надолу) от стойностите на одобреното КСС, както и да не надвишават 10% от първоначалната стойност на КСС.

## Slide 36
По-специфични моменти в настоящата схема по отношение на допустими разходи (4)
10 % непредвидени разходи за СМР
В случаите, при които в договора с изпълнителя на СМР има включена клауза, касаеща третирането на непредвидени разходи (в размер до 10% от стойността на КСС по договора с изпълнителя), тези разходи се отчитат на окончателно плащане и се приемат с отделен протокол. С цел верифициране на непредвидените разходи бенефициентът следва да представи отделен протокол за приемането им, придружен от необходимите документи, обосноваващи изпълнението им

## Slide 37
По-специфични моменти в настоящата схема по отношение на допустими разходи (5)
10 % непредвидени разходи за СМР
„Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по схемата, в рамките на която е сключен договорът. ”