## Slide 1
ОБУЧЕНИЕ
по изпълнение и управление на проекти
Oперация 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт”
Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/1.5-03/2011
”Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”

## Slide 2
МОДУЛ 2
ТЕХНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

## Slide 3
ТЕХНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ
ТРИМЕСЕЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАДИ:
ПРЕДСТАВЯТ СЕ ДО 15 ЧИСЛО НА МЕСЕЦА СЛЕД ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД (OТЧЕТНИ ПЕРИОДИ: ЯНУАРИ-МАРТ; АПРИЛ-ЮНИ; ЮЛИ-СЕПТЕМВРИ).
ИНФОРМАЦИЯТА В ДОКЛАДИТЕ СЕ ПРЕДСТАВЯ С НАТРУПВАНЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ.
НЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТРИМЕСЕЧНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАДИ.
ВИДОВЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАДИ

## Slide 4
ТЕХНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ
!ТЕХНИЧЕСКИЯТ ДОКЛАД ОБХВАЩА ВСИЧКИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАВИСИМО КАКВА ЧАСТ ОТ ТЯХ СЕ ФИНАНСИРАТ ПО ДОГОВОРА ЗА БФП
!ФОРМАТЪТ НА ТРИМЕСЕЧНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАДИ Е ПРОМЕНЕН СЧИТАНО ОТ 1 НОЕМВРИ 2012Г. КЪМ ДОКЛАДА Е ПРИБАВЕН МОДУЛ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПОСТИГАНЕТО НА ХОРИЗОНТАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
ВИДОВЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАДИ

## Slide 5
ТЕХНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ
ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАДИ:
ПРЕДСТАВЯТ СЕ ДО 30 ЯНУАРИ НА ГОДИНАТА, СЛЕД ОТЧЕТНАТА ГОДИНА.
ОБХВАЩАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ЗА СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА, КАТО ВКЛЮЧВАТ ВСИЧКИ ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ, ОБХВАНАТИ ОТ ТРИМЕСЕЧНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАДИ, И ПОСЛЕДНОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНАТА, ЗА КОЯТО СЕ ОТНАСЯТ.
НЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАДИ.
ВИДОВЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАДИ

## Slide 6
ТЕХНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ
ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД:
ПРЕДСТАВЯ СЕ, ПРИДРУЖЕНИ С ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ИСКАНЕ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ ДО 2 МЕСЕЦА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА, НО В РАМКИТЕ НА СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.
СЪДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ИЗПЪЛНЕНИ ПО ПРОЕКТА ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРИЛОЖЕНИЯТА ПРЕДОСТАВЯНИ ДО МОМЕНТА.
ВИДОВЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАДИ

## Slide 7
ТЕХНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ
ВСИЧКИ БЕНЕФИЦИЕНТИ – ОБЩИНИ, ПОДАВАТ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ В СЪОТВЕТНИЯ РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ, ОКОМПЛЕКТОВАНА ПО НАДЛЕЖЕН НАЧИН В КЛАСЬОР С ТВЪРДИ КОРИЦИ С ПОДРОБЕН ОПИС, ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА СА ПЕРФОРИРАНИ И ПРИЛОЖЕНИ ВЪТРЕ!
НЕ СЕ ДОПУСКА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПАПКИ С МЕКИ КОРИЦИ /ОСВЕН В СЛУЧАЙТЕ, КОГАТО ДОКУМЕНТАЦИЯТА Е ПО-МАЛКО ОТ 10 ЛИСТА/, ДЖОБ ПЛИКОВЕ И ДРУГИ!
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТЧЕТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Slide 8
ТЕХНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ
ВСИЧКИ ДОКЛАДИ И ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ КЪМ ТЯХ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОДПИСАНИ ОТ ПРЕДСТАВЛЯВАЩОТО ОРГАНИЗАЦИЯТА ЛИЦЕ И ПОДПЕЧАТАНИ С ПЕЧАТ НА БЕНЕФИЦИЕНТА!!!
ВСИЧКИ ДОКЛАДИ И ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ КЪМ ТЯХ СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ, ПРИДРУЖЕНИ С ДЕКЛАРАЦИЯ – ОПИС НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЕЛЕКТРОННИЯ НОСИТЕЛ!!!
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТЧЕТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Slide 9
ТЕХНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ НОМЕРИРАНИ С УНИКАЛЕН НОМЕР ЗАПОЧВАЙКИ ОТ ЕДНО.
В ПОДРОБНИЯ ОПИС ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОСОЧЕНИ НОМЕРАТА НА СТРАНИЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪГЛАСНО ИЗВЪРШЕНАТА НОМЕРАЦИЯ.
ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЛИ КОРИГИРАНИ ДОКУМЕНТИ СЪЩИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ С ПОДРОБЕН ОПИС И НОМЕРИРАНИ С УНИКАЛЕН НОМЕР.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТЧЕТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Slide 10
ТЕХНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ
ВИДОВЕ ИНДИКАТОРИ ЗА УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ:
ЗА ПРОДУКТ: КМ. ИЗГРАДЕНИ УЛИЦИ, ВЕЛОСИПЕДНИ АЛЕИ, БР. ДОСТАВЕН ПОДВИЖЕН СЪСТАВ, БР. ВНЕДРЕНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ДР.
ЗА РЕЗУЛТАТ: БРОЙ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ; ПАЗАРЕН ДЯЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ; НАМАЛЕНИЕ НА ПАРНИКОВИТЕ ГАЗОВЕ.
ИНДИКАТОРИ

## Slide 11
ТЕХНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ
ИНДИКАТОРИТЕ СА:
ИНСТРУМЕНТ ЗА ВЪТРЕШЕН МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЧАСТ ОТ СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО;
ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА;
ПЪРВОТО НЕЩО, ЗА КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ЗАМИСЛИТЕ КОГАТО ПОДГОТВЯТЕ ОКОНЧАТЕЛНИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД.
ИНДИКАТОРИ

## Slide 12
ТЕХНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ
ИЗМЕРВАНЕ НА ИНДИКАТОРИ
ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНДИКАТОРИТЕ МОЖЕ БЪДЕ:
ВСЕКИ ДОКУМЕНТ, КОЙТО ГЕНЕРИРАМЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА;
НАРОЧНО ОРГАНИЗИРАНИ И ПРОВЕЖДАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ;
ИНТЕГРИРАНАТА БИЛЕТНА СИСТЕМА;
СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА;
ИНДИКАТОРИ

## Slide 13
ТЕХНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ
!ИНДИКАТОРИТЕ СА ТЕЗИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ИМАМЕ ПРЕДВИД ВИНАГИ, КОГАТО РЕШИМ ДА НАПРАВИМ ПРОМЯНА НА ДОГОВОРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ИНДИКАТОРИ

## Slide 14
БЛАГОДАРЯ
ЗА
ВНИМАНИЕТО !