## Slide 1
ОБУЧЕНИЕ
по изпълнение и управление на проекти
Oперация 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт”
Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/1.5-03/2011
”Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”

## Slide 2
МОДУЛ 3
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ С ИЗПЪЛНИТЕЛИ

## Slide 3
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
СФУК НА БЕНЕФИЦИЕНТА
ВЕРИФИКАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ
КОНТРОЛ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
ОДИТНА ПЪТЕКА
ИЗИСКВАНИЯ НА ОП ОТНОШЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

## Slide 4
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
СФУК НА БЕНЕФИЦИЕНТА
!ПРЕДСТАВЯ СЕ ПРИ ПЪРВО ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ ОТ СТРАНА НА БЕНЕФИЦИЕНТА
!ЧЕСТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ АДАПТИРАНА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ИЗИСКВАНИЯ НА ОП ОТНОШЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

## Slide 5
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
ВЕРИФИКАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ
ТОВА Е ПЪРВИ ЕТАП ОТ ПРОЦЕСА НА СЕРТИФИЦИРАНЕ И ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОЦЕС НА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ФИНАНСОВИЯ И ФИЗИЧЕСКИЯ НАПРЕДЪК ПО ПРОЕКТИТЕ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРИЕМЛИВОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИЯ ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ПРОЕКТ.
ИЗИСКВАНИЯ НА ОП ОТНОШЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

## Slide 6
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
ВЕРИФИКАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ СЛЕДВА ДА ГАРАНТИРА, ЧЕ:
- СЪФИНАНСИРАНИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ СА ДОСТАВЕНИ И ЧЕ ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОТ НЕГО РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА СА ДЕЙСТВИТЕЛНО ИЗВЪРШЕНИ
- ИЗПОЛЗВА СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ В КОМПЮТЪРИЗИРАНА ФОРМА НА СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАПИСИ ПО ПРОЕКТА
- ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО РАЗХОДИТЕ И ОДИТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА АДЕКВАТНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЕ СЪХРАНЯВАТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА
ИЗИСКВАНИЯ НА ОП ОТНОШЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

## Slide 7
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
ВЕРИФИКАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ СЛЕДВА ДА ГАРАНТИРА, ЧЕ:
ВСИЧКИ ОТЧЕТИ ЗА РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА ВКЛЮЧВАТ ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ, ДЕЙСТВИТЕЛНО ПЛАТЕНИ ОТ НЕГО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА И СЪОТВЕТНОТО ПУБЛИЧНО УЧАСТИЕ
ДА ВЪЗСТАНОВИ ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА НЕДОПУСТИМОСТ ИЛИ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ С НАЦИОНАЛНОТО И НА ОБЩНОСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО;
ДА ИЗГОТВЯ И ПОДАВА ПЕРИОДИЧНИ ДОКЛАДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА (ДОКЛАДЪТ ТРЯБВА ДА ВЕРИФИЦИРА РАЗХОДИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ФАКТУРИ И/ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ С ЕКВИВАЛЕНТНА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА СТОЙНОСТ
ИЗИСКВАНИЯ НА ОП ОТНОШЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

## Slide 8
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
ВЕРИФИКАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ СЛЕДВА ДА ГАРАНТИРА, ЧЕ:
ДА ВЪЗСТАНОВИ ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА НЕДОПУСТИМОСТ ИЛИ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ;
ДА ИЗГОТВЯ И ПОДАВА ПЕРИОДИЧНИ ДОКЛАДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА;
ДА ГАРАНТИРА, ЧЕ ДЕКЛАРИРАНИТЕ РАЗХОДИ НЕ СЪДЪРЖАТ НЕДОПУСТИМ ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ.
ИЗИСКВАНИЯ НА ОП ОТНОШЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

## Slide 9
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
ОДИТНА ПЪТЕКА НА БЕНЕФИЦИЕНТА
ОПИСАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ;
ЛИЦАТА, УЧАСТВАЩИ В ДЕЙНОСТИТЕ;
КРАЙНИЯ СРОК/ПЕРИОДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ;
ДОКУМЕНТООБОРОТЪТ – Т.Е. КОЙ ИЗПРАЩА ДОКУМЕНТ И КАК, КЪДЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ДОКУМЕНТИТЕ;
СПЕЦИФИЧЕН ФОРМАТ ОТ СВЪРЗАНИ ФОРМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ/ИСКАНИЯ, УВЕДОМЛЕНИЯ, ДОКЛАДИ, ИНФОРМАЦИЯ;
ИЗТОЧНИКА НА ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТИ, ДОКЛАДИ И Т.Н.
ИЗИСКВАНИЯ НА ОП ОТНОШЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

## Slide 10
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМАТА:
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА НА ПОДГОТОВКА И ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЕКТА;
УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО;
УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ - формулиране на стандарти за качество на етап дефиниране и определяне обхвата и спецификацията за възлагане на обществена поръчка;
въвеждане на аргументирани и специфични модели за комплексна оценка на постъпилите оферти при провеждане на тръжни процедури;
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ ПРОЕКТИ ЗА ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

## Slide 11
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМАТА:
КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЕТАП ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ;
НЕЗАВИСИМА И БЕЗПРИСТРАСТНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ПРИДОБИТИТЕ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА ПРОДУКТИ СЪОБРАЗНО ГЕНЕРАЛНАТА ВИЗИЯ НА ОБЩИНАТА ЗА КАЧЕСТВО;
МЕХАНИЗМИ ЗА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ПРЕДОСТАВЯНИЯ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА.
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ ПРОЕКТИ ЗА ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

## Slide 12
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЕТАП ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ:
КОНТРОЛЪТ Е ОБЩА ЗАДАЧА НА ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ И НАДЗОРА;
МЕХАНИЗМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА ДОГОВОРИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЕЛЕМЕНТ НА САМИТЕ ДОГОВОРИ;
ПОДХОДЯЩИ ИНСТРУМЕНТИ – ДОКУМЕНТАЛНИ ПРОВЕРКИ; ПРОВЕРКА НА МЯСТО; НЕЗАВИСИМИ ЕКСПЕРТИЗИ.
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ ПРОЕКТИ ЗА ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

## Slide 13
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЕТАП ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ:
УО НА ОПРР АКТУАЛИЗИРА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО «ВЪТРЕШЕН МОНИТОРИНГ», КАТО ВЪВЕЖДА ПРОВЕЖДАНЕТО ОТ БЕНЕФИЦИЕНТА НА ПРОВЕРКА НА МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪОТВЕТНАТА ДЕЙНОСТ, КОЕТО ЩЕ БЪДЕ УДОСТОВЕРЕНО С ПОДПИСВАНЕТО НА ДВУСТРАНЕН КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ, УДОСТОВЕРЯВАЩ СЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ ЗАЛОЖЕНИ, АКТУВАНИ И РЕАЛНО ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР).
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ ПРОЕКТИ ЗА ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

## Slide 14
БЛАГОДАРЯ
ЗА
ВНИМАНИЕТО !