- Предварителен и последващ контрол върху процедурите за обществени поръчки по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

- (Актуализирани указания съгласно ЗИДЗОП, обн. ДВ, бр.33 от 27.04.2012 г.)

- Предварителен контрол

- Част първа

- І. Общи правила

1. Предварителен контрол за законосъобразност на процедурата

1.1  Предварителен контрол по чл.19, ал.2, т.22 ЗОП

Агенция по обществени поръчки, осъществява предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, както следва:

- а) за строителство на стойност, равна или по-висока от 2 640 000 лв.;

- б) за доставка или услуга на стойност, равна или по-висока от съответната стойност, посочена в чл. 45а, ал. 2 ЗОП.

1.2. Предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, съгласно Наръчника за управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., както следва:

- а) за строителство - от 264 000 до 2 640 000 лв.;

- б) за доставки, услуги и конкурс за проект - от 66 000 лв. до съответния праг, определен в чл. 45а, ал. 2 ЗОП.

2. Предварителен контрол за съответствие на техническите спецификации с одобрения проект по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., специфичните изисквания на съответния нормативен акт и изискванията но ЗОП

2.1. Конкретните бенефициенти изпращат техническите спецификации до УО

2.2. Бенефициентите – общини и ЮЛНЦ – изпращат техническите спецификации до съответния регионален отдел на УО.

- ІІ. Предварителен контрол, осъществяван от УО на ОПРР едновременно с контрола по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП

Бенефициентът изпраща едновременно до АОП и УО, документите, както следва:

- до АОП:

1. обявлението за обществена поръчка;

2. решението за откриване на ограничена процедура на основание чл. 76, ал. 3 от ЗОП, процедура на договаряне с обявление или процедура на състезателен диалог;

3. методиката за оценка на офертите - при критерий икономически най-изгодна оферта.

- до УО на ОПРР:

1. технически спецификации от проекта на документацията за участие в процедурата за обществена поръчка.

За осъществяване на предварителен контрол възложителят е длъжен преди откриване на процедурата да изпрати до АОП проектите на горепосочените документи.

В 10-дневен срок от получаването на проектите, АОП изготвя становище за съответствие с изискванията на ЗОП и го изпраща до бенефициента. При установяване на несъответствия становището съдържа препоръки, които бенефициентът следва да отстрани.

Ако бенефициентът не вземе предвид препоръките в становището на АОП, едновременно с откриването на процедурата той може да изпрати и писмени мотиви.

В 10-дневен срок от публикуването на коригираните документи, АОП извършва оценка на съответствието им с направените препоръки и изготвя доклад за законосъобразност.

В същия срок АОП изпраща доклада до бенефициента, до Сметната палата и АДФИ, както и до Управляващия орган на ОПРР.

Предварителният контрол на процедурите по чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3 ЗОП завършва със становище.

ВАЖНО! В случаите, когато процедурата подлежи на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП, бенефициентът следва да изпрати техническите спецификации до УО на ОПРР за осъществяване на предварителен контрол, едновременно с изпращането на документацията до АОП, като:

- Конкретните бенефициенти, изпращат техническите спецификации до УО на ОПРР (отдел „Мониторинг”), а

-  Бенефициентите – общини и ЮЛНЦ, до съответния регионален отдел на УО на ОПРР.

В 10-дневен срок от получаването им отдел „Мониторинг”/съответният регионален отдел изготвя становище за съответствие на предложените технически спецификации с одобрения проект по Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, със ЗОП и съответните нормативни актове.

За конкретни бенефициенти –общини, изпълняващи договори за интегриран градски транспорт, функциите на РО по отношение на предварителния контрол се осъществява от звеното за управление на проекти за интегриран градски транспорт.

- ІІІ. Предварителният контрол върху процедурите за обществени поръчки се осъществява само от УО на ОПРР, както следва:

- - За бенефициенти, които са възложители по смисъла на чл. 7, т. 1 – 4 ЗОП –

- 1. за строителство - от 264 000 до 2 640 000 лв.

- 2. за доставки, услуги и конкурс за проект - от 66 000 лв. до съответния праг, определен в чл. 45а, ал. 2 ЗОП.

- - За бенефициенти, които се явяват възложители по смисъла на Постановление № 55 от 12 март 2007 г. (изм. и доп. ДВ. бр.29 от 10 април 2012г.) – контролът се осъществява по реда на същото ПМС.

Бенефициенти-общини и ЮЛНЦ по ОПРР

Бенефициентът изпраща  в съответния Регионалният отдел един екземпляр на всеки проект на документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, който подлежи на предварителен контрол. РО извършва предварителен контрол по отношение на техническата част на проекта на документацията /количествено-стойностни сметки/количествени сметки,технически спецификации, техническо задание/  за съответствието им с договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и съответните нормативни документи, както и по отношение на законосъобразността на процедурата. В случай, че бенефициентът не е приложил техническа част към проекта на документация, РО има право да върне документацията за окомплектоване или да изиска от Бенефициента предоставянето на липсващата част от документацията, подлежаща на предварителен контрол.

В срок до 15 работни дни от получаване на документацията, РО изразява с обобщено становище, направените констатации и препоръки от осъществения предварителен контрол за законосъобразност на  проекта на документацията, включително и по отношение на техническите спецификации,. Становището се изпраща на бенефициента с копие до УО на ОПРР (отдел “ЗОРН”).

Становището е окончателно и бенефициентът носи отговорност за отстраняване на направените бележки от РО.

ВАЖНО: Предварителният контрол по законосъобразност е задължителен за всички открити процедури, независимо от прогнозната им стойност, с изключение на процедурите, които подлежат на задължителен предварителен контрол по реда на чл.19, ал.2, т.22 от ЗОП. Бенефициенти – общини и ЮЛНЦ по ОПРР представят пълната документация за осъществяване на предварителен контрол от съответния РО.

Конкретни бенефициенти по ОПРР:

Бенефициентът изпраща в УО на ОПРР /отдел „Мониторинг”/ един екземпляр на всеки проект на документация за възлагане на обществена поръчка, който подлежи на предварителен контрол от УО на ОПРР. Отдел „Мониторинг” извършва предварителен контрол по отношение на техническата част на проекта на документацията /количествено-стойностни сметки/количествени сметки, технически спецификации, техническо задание/ за съответствието им с договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и съответните нормативни документи, в срок от 5 дни от получаване на документацията.

В случай, че бенефициентът не е приложил техническа част към проекта на документация, отдел „Мониторинг” има право да върне документацията за окомплектоване или да изиска от Бенефициента предоставянето на  липсващата част от документацията, подлежаща на предварителен контрол.

Проектът на документацията, заедно с попълнения от експерт от отдел „Мониторинг” контролен лист, се предава на отдел „ЗОРН”.

В срок от 10 работни дни след получаване на посочените документи от отдел „Мониторинг”, отдел „ЗОРН” извършва предварителен контрол за законосъобразност на проекта на документацията, попълва контролния лист, приложен към документацията

Отдел „ЗОРН” изразява с обобщено становище, направените констатации и препоръки от осъществения предварителен контрол на  проекта на документацията . Обобщеното становище се изпраща до бенефициента с копие до отдел “Мониторинг”.

Становището е окончателно и бенефициентът носи отговорност за отстраняване на направените бележки от УО.

ВАЖНО: Предварителният контрол по законосъобразност е задължителен за всички открити процедури, независимо от прогнозната им стойност, с изключение на процедурите, които подлежат на задължителен предварителен контрол по реда на чл.19, ал.2, т.22 от ЗОП. Конкретните бенефициенти по ОПРР представят пълната документация за осъществяване на предварителен контрол от УО.

IV.Бенефициенти, които определят изпълнител по реда на Постановление № 55 от 12 март 2007г. на Министерския съвет (ПМС № 55/2007, посл. изм. и доп. ДВ. бр.29 от 10 април 2012г.)

Процедура за предварителният контрол на документации за избор на изпълнители по реда на Постановление № 55 от 12 март 2007г. на Министерския съвет (ПМС № 55/2007, последно изм. и доп. ДВ. бр.29 от 10 април 2012г., в сила от 10 април 2012 г.) следва процедурата, разписана по-горе по отношение на Бенефициенти-общини и ЮЛНЦ.

Документацията на бенефициенти, които определят изпълнител по реда на ПМС №55/2007г., протоколът от работата на оценителната комисия по проведената процедура, решението за избор на изпълнител, както и договорът с избрания изпълнител, подлежи на предварителен контрол от съответния Регионален отдел, съгласувано и в координация с отдел „Законодателство, оценка на риска и нередности”.

Бенефициентът е длъжен да предостави на съответния Регионален отдел цялата документация, свързана с провеждането на съответната процедура за възлагане на обществена поръчка, в един екземпляр. В случаите, когато ПМС № 55/2007 г. изисква документацията за възлагане да бъде публикувана на страницата на УО, съответният регионален отдел изисква документацията на електронен носител и изпраща одобрения вариант за публикуване на електронната страница на УО.

Всяка стъпка от провеждането на съответната процедура за избор на изпълнител по ПМС № 55/2007, подлежи на контрол от Управляващия орган на ОПРР. В срок от 3 работни дни след приключване работата на Комисията за оценка, Бенефициентът изпраща на съответния Регионален отдел за одобрение /в два екземпяра/ - Договора с изпълнителя, подписан само от бенефициента, заедно с Протокола от комисия за оценка и заверено копие на цялата документация на проведената процедура, включително техническото задание, получените оферти/заявления и всички записки от заседанията на Комисията за оценка. Регионалният отдел изпраща единия екземпляр от документацията със становище до отдел ЗОРН в срок до 5 дни. Отдел ЗОРН проверява документацията до 5 дни и при необходимост от корекции изготвя писмо до бенефициента с копие до РО. Коригираните документи се подават от бенефициентите в съответния регионален отдел, който проверява корекциите и изпраща писмо относно констатираните отразени/неотразени бележки на документацията до дадения бенефициент и уведомява отдел ЗОРН в срок до 3 работни дни. В случай, че отдел ЗОРН няма забележки, той уведомява съответния регионален отдел, който изпраща одобрение на документацията до дадения бенефициент. В случай на неотразени бележки, документацията на бенефициента минава за повторно съгласуване по гореописания начин. Възложителят трябва да премине към сключване на договор единствено след получаване на одобрение от страна на Управляващия орган.

Решението на бенефициента за избор на следващия в класирането кандидат подлежи на контрол от УО по процедурата, разписана по-горе.

Бенефициентът е длъжен в тридневен срок от решението за прекратяване на процедурата за определяне на изпълнител да уведоми кандидатите и съответния РО за прекратяването на процедурата.

В 5-дневен срок от сключване на договора за изпълнение или от прекратяване на процедурата бенефициентът публикува информация, изготвена по типов образец, на своя интернет адрес, при наличие на такъв, както и на интернет страницата на УО.

- Последващ контрол на процедурите за обществени поръчки

- Част втора

Управляващият орган (УО) осъществява последващ контрол на всички проведени процедури от бенефициентите. В случаите, когато има осъществен задължителен предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки(АОП), УО осъществява последващ контрол посредством съпоставка между становището за съотвестствие със ЗОП и окончателния доклад на АОП в частта дали са отразени указанията по предварителния контрол.

След провеждане на процедура за избор на изпълнител, бенефициентът следва да представи в съответния регионален отдел, а за конкретни бенефициенти – държавни институции, в отдел „ЗОРН”, ГДПРР, заверени копия от следните документи, вкл. в случаите, когато е присъствал наблюдател от УО:

1.   Становището за съответствие със закона, писмени  мотиви, в случай, че са изпращани такива до агенцията и окончателен доклад от АОП в случаите на осъществен задължителен предварителен контрол по реда на чл.19, ал.2, т.22 от ЗОП.

2.   Обявеното в Регистъра за обществени поръчки Решение за откриване на процедура и утвърдените с него обявление или покана за участие, и документация за процедури за възлагане на обществени поръчки;

3.   Обявлението за доброволна прозрачност след сключване на договора, ако е приложимо към процедурата и е налице такова;

4.   Информация за сключен договор, изпратена на основание чл.44 от ЗОП;

5.   Обявлението за сключен договор в Официалния вестник на ЕС, когато процедурата е над прага, предвиден в чл.45а от ЗОП;

6.    Списък на закупилите/получилите документация за процедури за възлагане на обществени поръчки;

7.    Кореспонденция при постъпили запитвания;

8.    Заповед за назначаване на комисия, както и последващи заповеди за изменение състава на комисията, ако е  приложимо;

9.    Полученият от Комисията списък с участниците и представените оферти;

10.   Протоколите/докладите от работата на комисията;

11.  Списъци на присъстващите представители на участниците на откритите заседания на комисията;

12.  Декларации по чл.35 от ЗОП, подписани от членовете на комисията;

13.  Направените на основание чл.29 от ЗОП искания за разяснения по документацията за участие и дадените от Възложителя разяснения;

14.  Документи, удостоверяващи, че  Възложителят e изпратил протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените от участниците документи в плик № 1 на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП;

15.  Уведомителни писма до участниците, в случай на промяна на датата и часа на отваряне на офертите; уведомителни писма до участниците относно отделни заседания на комисията;

16. Решение на Възложителя за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.

17. Документите, изискуеми на основание чл.47, ал.9 от ЗОП, както и извлечения от Търговския регистър, когато е приложима разпоредбата на чл.47, ал.10 от ЗОП

18. Сключените договори с избраните изпълнители и приложенията към тях;

19. При установяване от бенефициента, че са постъпили жалби по процедурата – бенефициентът следва да представи информация за постъпилите жалби в срок от 5 работни дни от постъпване на жалба при бенефициента.

Горепосочените документи се представят и на електронен носител в “pdf.” формат.

По преценка на УО от Бенефициента може да бъдат изискани и други документи, свързани с провеждането на работата на Комисията

Бенефициенти-общини и ЮЛНЦ, конкретни бенефициенти – общини и възложители по реда на ПМС № 55/2007 г.:

Бенефициентът трябва да представи две еднообразни копия– едно на хартиен и едно на електронен носител във формат pdf, на горепосочената документация  в срок до 10 работни дни от сключването на договора с изпълнителя в съответния РО. За съответствието на информацията между хартиения и електронния екземпляр, бенефициентът подписва декларация за съответствие, която се представя в оригинал към съответния електронен носител. В случай на прекратяване на процедурата, документацията се представя в срок до 10 работни дни от Решението на Възложителя за прекратяване. Документацията следва да е окомплектована по надлежен начин в класьор с твърди корици с подробен опис, всички документи трябва да са перфорирани и приложени вътре, когато се представя хартиения екземпляр. Съдържанието на електронните носители (компакт диск - CD) следва да бъде описано в Приложение- Декларация - Опис на електронния носител. Съответният регионален отдел трябва да следи за спазване на изискванията за комплектоване на документацията. След постъпване на пълния комплект документи, експерт/юрист/ от съответния РО извършва последващ контрол за законосъобразност на проведената процедура в срок от 10 работни дни от постъпване на документацията.

Експерт от РО осъществява последващ контрол на техническите параметри на сключения договор спрямо тези, които са публикувани заедно с обществената поръчка и спрямо техническите спецификации по сключения договор за БФП. За процедурите, по които не е осъществяван предварителен контрол, експертът от РО осъществява проверка и за съответствие на техническото задание/техническите спецификации/количествено-стойностни сметки /количествени сметки, със съответните нормативни документи и с договора за предоставяне на БФП.

В случаи на установено нарушение се подава уведомление за нередност, ведно с всички доказателства по установеното нарушение.

Конкретни бенефициенти:

Бенефициентът трябва да представи две еднообразни копия – едно на хартиен и едно на електронен носител във формат pdf, на горепосочената документация  в срок до 10 работни дни от сключването на договора с изпълнителя в отдел „ЗОРН”. Документацията следва да е окомплектована по надлежен начин в класьор с твърди корици с подробен опис, всички документи трябва да са перфорирани и приложени вътре. След постъпване на пълния комплект документи, експерт/юрист/ от отдел ЗОРН извършва последващ контрол за законосъобразност на проведената процедура в срок от 10 работни дни от постъпване на документацията.

Отдел „Мониторинг” осъществява последващ контрол на техническите параметри на сключения договор спрямо тези, които са публикувани заедно с обществената поръчка и спрямо техническите спецификации по сключения договор за БФП. За процедурите, по които не е осъществяван предварителен контрол, отдел „Мониторинг” осъществява проверка и за съответствие на техническото задание/техническите спецификации/количествено-стойностни сметки /количествени сметки със съответните нормативни документи и с договора за предоставяне на БФП.

В случаи на установено нарушение се подава уведомление за нередност, ведно с всички доказателства по установеното нарушение.

+    +    +

Последващ контрол на процедурите за определяне на изпълнител се осъществява при проверките на място, като експертите, участващи в проверката, проверяват за наличие, комплектованост, както и изпълнение на формалните изисквания на ЗОП и ПМС 55 /2007 г. по отношение на съхраняваната от бенефициента документациия от проведените процедури.

Когато се установи, че процедура за обществена поръчка не е проведена законосъобразно, Управляващият орган има право да наложи финансови корекции или да откаже да възстанови на Бенефициента изцяло извършените разходи за съответната обществена поръчка до този момент, както и всякакво последващо финансиране на разходи по тази поръчка.

Когато се установи, че изменението на сключения договор за обществена поръчка е извършено в нарушение на разпоредбите на Закона за обществените поръчки, респективно на ПМС № 55/2007 г., Управляващият орган има право да иска възстановяване от Бенефициента на вече изплатените средства от Управляващия орган за съответната обществена поръчка по реда, посочен в Общи условия на договора за БФП, а също и да откаже последващото финансиране на всякакви разходи по тази поръчка.